PromoControl

Development Plan for Claude Code

แผนพัฒนาระบบสำหรับ Claude Code — คำสั่งและขั้นตอนพร้อมใช้งาน

Promotion & Budget Management System

CodeIgniter 4  +  Angular 21  +  MySQL  +  Docker

8 Phases  |  49 Tasks  |  14 Reference Docs

Version 1.0 — March 2026

# วิธีใช้เอกสารนี้กับ Claude Code

เอกสารนี้ออกแบบมาให้ copy prompt ในแต่ละ task ไปใช้กับ Claude Code ได้เลย โดยแต่ละ task มีข้อมูลครบ:

| ส่วน | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Task | ชื่องานที่ต้องทำ |
| Prompt / Instructions | คำสั่งที่ copy ไปให้ Claude Code — มีรายละเอียด fields, logic, endpoints ครบ |
| Verification | วิธีตรวจสอบว่า task สำเร็จ — ใช้เป็น acceptance criteria |
| Ref Docs | เลขเอกสารอ้างอิง — บอก Claude Code ให้อ่าน docs/XX-*.md ก่อนเริ่ม |

## Prompt Template สำหรับแต่ละ Task

ใช้ template นี้เวลาสั่ง Claude Code:

อ่าน docs/XX-*.md ก่อน แล้วทำ task ต่อไปนี้: [copy prompt จากตาราง] Verification: [copy verification จากตาราง]

## Critical Rules (ต้องบอก Claude Code ทุกครั้ง)

| กฎ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ห้ามเปลี่ยนสูตรคำนวณกำไร | profit = net_price - total_cost ตาม doc 02 |
| Promotion category ต้องเป็น 3 ค่า | discount, premium, expense_support เท่านั้น |
| Balance derive จาก movements เสมอ | ห้าม UPDATE balance โดยตรง — ใช้ SUM(budget_movements WHERE status='approved') |
| Budget source แยกจาก category | UNIT_STANDARD, PROJECT_POOL, MANAGEMENT_SPECIAL, CAMPAIGN_SUPPORT |
| effective_category ใช้ในการคำนวณ | ไม่ใช่ promotion_category — premium convert เปลี่ยน effective เป็น discount |
| ภาษาไทย-อังกฤษ ตาม convention | Code=English, UI labels/comments/errors=Thai |
| อ่าน docs ก่อนเขียน code ทุกครั้ง | อ้างอิง /docs/XX-*.md ที่เกี่ยวข้อง |
| Docker only — ห้าม run npm บน host | Host มี Node 15, ต้อง run ผ่าน container Node 22 |
| ใช้ Angular Material + Tailwind | ห้าม PrimeNG, ห้าม mat-icon — ใช้ <app-icon> เท่านั้น |
| Standalone components + signals | Angular 21 control flow: @if, @for, @switch — ไม่ใช้ *ngIf, *ngFor |

## Dependency Diagram

Phase 1 → Phase 2 → Phase 3 ─┬─→ Phase 4 (Bottom Line)  ───────────────┐

├─→ Phase 5 (Promotion & Formula) ─┬─→ Phase 7 (Sales Entry) → Phase 8

└─→ Phase 6 (Budget Engine)  ─────┘

★ Phase 4, 5, 6 ทำขนานกันได้หลังจบ Phase 3

★ Phase 7 ต้องรอ Phase 5 + 6 เสร็จก่อน

★ Phase 8 ต้องรอ Phase 7 เสร็จก่อน

## สรุป 8 Phases

| Phase | ชื่อ | จำนวน Tasks | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastructure & Docker Setup | 6 tasks | — |
| 2 | Authentication & User Management | 10 tasks | Phase 1 (Infrastructure + DB) |
| 3 | Master Data CRUD | 4 tasks | Phase 2 (Authentication) |
| 4 | Bottom Line Import | 4 tasks | Phase 3 (Master Data) |
| 5 | Promotion Items & Fee Formulas | 5 tasks | Phase 3 (Master Data) |
| 6 | Budget Engine | 3 tasks | Phase 3 (Master Data) |
| 7 | Sales Entry (หน้าสำคัญที่สุด) | 7 tasks | Phase 5 (Promotion Items) + Phase 6 (Budget Engine) |
| 8 | Reports, Settings & Polish | 6 tasks | Phase 7 (Sales Entry) |

Phase 1: Infrastructure & Docker Setup

Outcome: docker compose up -d ทำงานได้ — MySQL, PHP-FPM, Angular 21, Nginx reverse proxy พร้อมใช้

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง Docker Compose | สร้าง docker-compose.yml มี 4 services: • promo_mysql (MySQL 8, port 3309, user: promo_user/promo_pass, db: promo_db) • promo_php (PHP 8.2-FPM + composer, mount backend/) • promo_frontend (Node 22, ng serve --host 0.0.0.0, mount frontend/) • promo_nginx (reverse proxy: /api/* → php:9000, /* → frontend:4200) • promo_phpmyadmin (port 8081) | docker compose up -d curl localhost:8080 ตอบ 200 curl localhost:8080/api ตอบ CI4 | 09 |
| 2 | สร้าง CodeIgniter 4 Project | docker exec promo_php composer create-project codeigniter4/appstarter /var/www/backend ตั้งค่า .env: database.default.hostname = promo_mysql ติดตั้ง firebase/php-jwt, phpoffice/phpspreadsheet สร้าง app/Services/, app/Filters/ | spark serve ไม่ error spark migrate (ยังไม่มี migration ก็ pass) | 01, 09 |
| 3 | สร้าง Angular 21 Project | docker exec promo_frontend npx @angular/cli@21 new app --standalone --style=css --routing npm install @angular/material@21 @angular/cdk@21 ตั้งค่า angular.json: allowedHosts: ["all"] เพิ่ม Tailwind CSS 3, ตั้ง font Inter + Noto Sans Thai สร้าง SvgIconComponent สำหรับ Heroicons (ห้ามใช้ mat-icon) | ng serve ทำงาน เปิด localhost:8080 เห็นหน้า Angular Tailwind class ใช้ได้ | 06, 09 |
| 4 | สร้าง Nginx Config | สร้าง docker/nginx/default.conf: location /api/ → fastcgi_pass promo_php:9000 location / → proxy_pass http://promo_frontend:4200 | localhost:8080/api → PHP response localhost:8080 → Angular app | 09 |
| 5 | สร้าง Database Migrations ทั้งหมด | สร้าง CI4 migrations ตาม docs/03-database-schema.md ครบทุกตาราง: users, refresh_tokens, user_projects, projects, house_models, project_units, promotion_item_master, promotion_item_house_models, promotion_item_units, fee_formulas, fee_rate_policies, budget_movements, unit_budget_allocations, sales_transactions, sales_transaction_items, bottom_lines, bottom_line_mapping_presets, bottom_line_mapping_columns, number_series, number_series_logs ทุกตาราง: timestamps (created_at, updated_at), InnoDB, utf8mb4 | docker exec promo_php php spark migrate → สำเร็จ phpMyAdmin (8081) เห็นทุกตาราง ตรวจ FK constraints ครบ | 03 |
| 6 | สร้าง Seed Data | สร้าง CI4 Seeder ข้อมูลเริ่มต้น: • number_series: 4 document types (SALE, BUDGET_MOVE, BOTTOM_LINE, UNIT_ALLOC) per project — auto-create เมื่อสร้าง project ใหม่ | docker exec promo_php php spark db:seed → ไม่ error | 03, 14 |

Phase 2: Authentication & User Management

Dependencies: Phase 1 (Infrastructure + DB)

Outcome: Login/Logout, JWT refresh, RBAC, Admin setup, User CRUD + Project assignment ทำงานครบ

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AuthService (Backend) | สร้าง app/Services/AuthService.php: • login() — validate email+password, bcrypt cost 12, lockout 5 ครั้ง/15 นาที • refresh() — httpOnly cookie, 30 วัน • logout() — revoke refresh token • checkSetup() — ตรวจ users table ว่างหรือไม่ • setup() — สร้าง admin คนแรก (ใช้ได้ครั้งเดียว) • generateAccessToken() — JWT payload: sub, email, name, role, project_ids, project_access • hashPassword() — bcrypt cost 12 Token: access 60 min (HS256), refresh 30 days | POST /api/auth/setup สร้าง admin ได้ POST /api/auth/login ได้ token POST /api/auth/refresh ได้ token ใหม่ lockout หลัง 5 ครั้ง | 08 |
| 2 | JWT Middleware | สร้าง app/Filters/JwtAuthFilter.php: • ตรวจ Bearer token ทุก /api/* ยกเว้น login, refresh, check-setup, setup • decode → set user data ใน request • 401 ถ้า expired/invalid | เรียก API ไม่มี token → 401 มี token → 200 | 08 |
| 3 | RoleFilter + AccessLevelFilter | สร้าง app/Filters/RoleFilter.php — ตรวจ role จาก JWT สร้าง app/Filters/AccessLevelFilter.php — ตรวจ project access_level (view/edit) ผูกใน app/Config/Filters.php | sales user เข้า admin route → 403 view user ทำ POST → 403 | 08 |
| 4 | Auth API Routes | ลงทะเบียน routes ใน app/Config/Routes.php: GET /api/auth/check-setup POST /api/auth/setup POST /api/auth/login POST /api/auth/refresh POST /api/auth/logout GET /api/auth/me PUT /api/auth/change-password | ทุก endpoint ตอบ status ถูกต้อง | 04, 08 |
| 5 | User CRUD API | สร้าง app/Controllers/UserController.php: GET/POST/PUT/DELETE /api/users (admin only) PUT /api/users/{id}/projects — assign projects + access_level PUT /api/users/{id}/reset-password (admin) ห้าม return password_hash ใน response | CRUD ครบ, admin only assign project + access_level ถูกต้อง ไม่มี password_hash ใน response | 04, 08 |
| 6 | Login Page (Frontend) | สร้าง LoginPageComponent + SetupAdminDialogComponent: • เรียก GET /api/auth/check-setup → ถ้าไม่มี user แสดงปุ่ม สร้าง Admin • Email + Password field, login form • สำเร็จ → navigate to /select-project • ใช้ Angular Material: mat-form-field, mat-input, mat-button • Full-page layout, gradient background, centered card max-w 400px | Login ได้, token เก็บใน memory Setup admin dialog ทำงาน | 05, 06, 08 |
| 7 | Auth Interceptor + Guards | สร้าง authInterceptor — auto-attach token, handle 401 → refresh → retry สร้าง AuthGuard — redirect to /login ถ้าไม่มี token สร้าง ProjectGuard — redirect to /select-project ถ้ายังไม่เลือก project สร้าง RoleGuard — ตรวจ route data.roles สร้าง AccessLevelGuard — ตรวจ project access_level | ไม่มี token → redirect login expired → refresh อัตโนมัติ ไม่มี role → redirect | 05, 08 |
| 8 | Project Selection Page | สร้าง ProjectSelectionPageComponent: • Grid cards (3 cols desktop, 2 tablet, 1 mobile) • แต่ละ card: ชื่อ, ประเภท chip, สถานะ chip, badge สิทธิ์ (ดู/แก้ไข), จำนวนยูนิต • Auto-select ถ้ามีโครงการเดียว • ใช้ ProjectService signals: selectedProject, accessLevel, canEdit | แสดง projects ที่ user มีสิทธิ์ เลือกแล้ว → เข้า Dashboard auto-select ทำงาน | 05, 06 |
| 9 | User Management Page | สร้าง UserListComponent (admin only): • mat-table แสดง users + role selector + project chips + access level • Create/Edit dialog: name, email, role, phone • Assign projects dialog: เลือก projects + access_level (view/edit) • Reset password button | CRUD users ครบ assign projects ถูกต้อง non-admin เข้าไม่ได้ | 05, 08 |
| 10 | Layout Components | สร้าง AppLayoutComponent — sidebar + topbar + router-outlet สร้าง SidebarMenuComponent — collapsible (240px → 56px), เมนูตาม docs/06 สร้าง TopNavigationComponent — breadcrumb, user menu (profile, change password, logout) แสดง project badge + สิทธิ์ ใน sidebar header Icons: ใช้ <app-icon> เท่านั้น, ห้ามใช้ mat-icon | Sidebar collapse/expand ทำงาน Menu filter ตาม role Mobile responsive | 06 |

Phase 3: Master Data CRUD

Dependencies: Phase 2 (Authentication)

Outcome: Projects, House Models, Units — CRUD ครบทั้ง Backend + Frontend พร้อมใช้

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projects API + Frontend | Backend: ProjectController CRUD (/api/projects) • GET list (filter by user's project_ids), POST, PUT, DELETE • ห้ามลบ project ที่มี sales transactions Frontend: ProjectListComponent • mat-table, sort, filter, paginator • Create/Edit dialog: code, name, project_type (condo/house/townhouse/mixed), approval_required, pool_budget_amount, status • สร้าง project → auto-create number_series 4 document types | CRUD ครบ, API + UI auto-create number_series filter by user projects | 03, 04, 05, 07, 14 |
| 2 | House Models API + Frontend | Backend: HouseModelController CRUD (/api/house-models) • Filter by project_id Frontend: HouseModelListComponent • mat-table + dialog form • Fields: code, name, bedrooms, bathrooms, floors, area_sqm, land_area_sqw, default_base_price, default_unit_cost, default_budget, total_units | CRUD ครบ filter by project ถูกต้อง | 03, 04, 05, 07 |
| 3 | Units API + Frontend | Backend: UnitController CRUD (/api/units) • Filter by project_id, house_model_id, status Frontend: UnitListComponent • mat-table + dialog form + status chips (available/reserved/sold/transferred) • Fields: unit_code, unit_number, base_price, unit_cost, appraisal_price, standard_budget, status, customer_name, salesperson, sale_date • CSV bulk import (อ่าน CSV แล้วเรียก POST /api/units/bulk) | CRUD ครบ status chips สีถูกต้อง CSV import ทำงาน | 03, 04, 05, 07 |
| 4 | Dashboard | สร้าง DashboardComponent: • Summary cards: Total Sales, Total Discount, Total Profit, Total Promo Cost, Remaining Budget • สีตาม financial colors: profit=#16A34A, cost=#DC2626, discount=#F59E0B, budget=#0284C7 • ข้อมูล aggregate จาก API (GET /api/dashboard/summary?project_id=X) | Cards แสดงข้อมูลถูกต้อง สีตาม spec Responsive layout | 06 |

Phase 4: Bottom Line Import

Dependencies: Phase 3 (Master Data)

Outcome: Import ราคาต้นทุน + ราคาประเมินจาก Excel, mapping presets, backup/rollback ทำงานครบ

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upload & Parse Excel (Backend) | สร้าง app/Services/BottomLineService.php: • POST /api/bottom-lines/upload — รับ Excel (.xlsx/.xls) • ใช้ PhpSpreadsheet อ่าน → return column headers + preview 5 rows • เก็บ temp file path ใน session | Upload Excel ได้ Return headers + preview ถูกต้อง | 11 |
| 2 | Column Mapping + Presets | • POST /api/bottom-lines/import — รับ mapping config + import_key • mapping: unit_code_column, unit_cost_column, appraisal_column • Mapping Presets CRUD: /api/bottom-line-mapping-presets — save/load column mapping ที่ใช้บ่อย • ก่อน import: สร้าง backup table (bottom_line_{import_key}) — เก็บ old values + match status | Mapping ถูกต้อง Preset save/load ได้ Backup table สร้างถูกต้อง | 11 |
| 3 | Import Processing + Rollback | • Match Excel rows → project_units by unit_code • Update unit_cost, appraisal_price ใน project_units • สร้าง bottom_lines record: total_rows, matched_rows, unmatched_rows, updated_rows • Dynamic table: bottom_line_{key} เก็บทุก row + status (matched/unmatched/updated/skipped) • POST /api/bottom-lines/{key}/rollback (admin only) — restore จาก backup • ใช้ NumberSeriesService generate import_key | Import update ข้อมูลถูก Rollback คืนค่าเดิมได้ unmatched rows บันทึกครบ | 11, 14 |
| 4 | Bottom Line Frontend (4-Step Stepper) | สร้าง BottomLineImportComponent (mat-stepper 4 steps): Step 1: Upload — drag & drop / file input, เลือกไฟล์ Excel Step 2: Mapping — เลือก column mapping, load/save preset, preview 5 rows Step 3: Review — แสดง matched/unmatched summary, ยืนยัน import Step 4: Results — สรุป total/matched/updated/unmatched + link ไป history สร้าง BottomLineHistoryComponent: mat-table แสดงประวัติ import + rollback button | Stepper ครบ 4 steps Preview ถูกต้อง History + Rollback ทำงาน | 05, 11 |

Phase 5: Promotion Items & Fee Formulas

Dependencies: Phase 3 (Master Data)

Outcome: Promotion Item CRUD + Fee Formula + Rate Policies + Eligibility + Formula Tester ทำงานครบ

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Promotion Item Master CRUD | Backend: PromotionItemController CRUD (/api/promotion-items) • category: discount, premium, expense_support • value_mode: fixed, actual, manual, calculated • is_unit_standard flag • Eligibility data: eligible_start_date, eligible_end_date + junction tables: promotion_item_house_models, promotion_item_units (ว่าง = ใช้ได้ทั้งหมด) • sort_order สำหรับเรียงลำดับ | CRUD ครบ Eligibility save/load ถูกต้อง junction tables ทำงาน | 02, 03, 04 |
| 2 | Promotion Items Frontend | สร้าง PromotionItemListComponent: • mat-table: code, name, category chip, value_mode, max_value, sort_order, eligibility chips • Create/Edit dialog: — Basic: code, name, category, value_mode, default_value, max_value, is_unit_standard — Eligibility Section: house models (all/specific mat-select multiple), date range (mat-datepicker), units (all/specific mat-select multiple), sort_order — ถ้า value_mode=calculated → แสดง warning ให้ไปตั้ง fee_formula | List + CRUD dialog ทำงาน Eligibility UI ถูกต้อง Chips แสดงสรุป | 05 |
| 3 | Fee Formula CRUD (Backend) | สร้าง FeeFormulaController + FeeRatePolicyController: • /api/fee-formulas CRUD — 1:1 กับ promotion_item_master (value_mode=calculated) • Fields: base_field (appraisal_price/base_price/net_price/manual_input), manual_input_label, default_rate, buyer_share • /api/fee-rate-policies CRUD — 1:N ต่อ formula • Fields: policy_name, override_rate, override_buyer_share, conditions (JSON: max_base_price, project_types), effective_from/to, priority • PATCH /api/fee-rate-policies/{id}/toggle — toggle is_active | Formula CRUD ครบ Policy CRUD + toggle ครบ conditions JSON ถูกต้อง | 04, 13 |
| 4 | Formula Calculation Service | สร้าง app/Services/FeeCalculationService.php: • calculateFee(promotion_item_id, unit, sale_date, manual_input?) • Logic: หา fee_formula → match policies → calculated_value = base × rate × buyer_share • Policy matching: active + date range + conditions → highest priority • Fallback ถ้าไม่ match policy → ใช้ formula defaults • POST /api/fee-formulas/test — test single unit • POST /api/fee-formulas/test-batch — test all units → Excel export | คำนวณค่าถูกต้องตาม doc 13 examples Policy override ทำงาน Batch test + Excel export ได้ | 13 |
| 5 | Fee Formula Frontend (3 Sub-pages) | สร้าง 3 sub-pages ภายใต้ Fee Formula: 1. Formula List — mat-table, link ไป promotion item, base_field, default_rate, buyer_share 2. Policy List — mat-table per formula, conditions builder UI (ไม่ต้อง type JSON), date range, priority, toggle active 3. Tester — เลือก unit + formula → แสดงผลคำนวณ + matched policy Batch test: เลือก formula → คำนวณทุก unit → แสดง mat-table + export Excel | 3 sub-pages ทำงาน Conditions builder ใช้ง่าย Tester คำนวณถูก | 05, 13 |

Phase 6: Budget Engine

Dependencies: Phase 3 (Master Data)

Outcome: Budget Movement Ledger, Inline Allocation, Pool Transfer, Special Budget ทำงานครบ

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BudgetMovementService (Backend) | สร้าง app/Services/BudgetMovementService.php: • createMovement(type, source, unit_id, amount, ...) • Movement types: ALLOCATE, USE, RETURN, ADJUST + SPECIAL_BUDGET_ADD, SPECIAL_BUDGET_ALLOCATE, SPECIAL_BUDGET_USE, SPECIAL_BUDGET_RETURN • status = pending ถ้า project.approval_required=true, มิฉะนั้น auto-approved • getBalance(unit_id, source) = SUM(approved movements) allocated = SUM(ALLOCATE+SPECIAL_ALLOC), used = SUM(¦USE¦+¦SPECIAL_USE¦), remaining = allocated - used • ห้าม USE เกิน remaining, ห้าม RETURN เกิน remaining • ใช้ NumberSeriesService generate movement_no | Balance derive จาก SUM(movements) เสมอ ห้าม USE/RETURN เกิน remaining approval_required toggle ถูกต้อง Test Cases 1-11 จาก doc 10 ผ่าน | 02, 09, 10 |
| 2 | Budget API Endpoints | สร้าง BudgetController: • GET /api/budget-movements?unit_id=&source= — list movements • POST /api/budget-movements — create movement • PUT /api/budget-movements/{id}/approve (admin/manager) • GET /api/budget/summary?unit_id= — คืน allocated, used, remaining per source • POST /api/budget/allocate — Inline Allocation (สร้าง unit_budget_allocations + movement) | API endpoints ครบ Approval flow ถูกต้อง Summary คำนวณถูก | 04, 09 |
| 3 | Budget Management Frontend | สร้าง 3 sub-pages: 1. Budget Transfer — form: from unit/pool → to unit/pool, amount, note 2. Budget Movements — mat-table: movement_no, type, source, amount, status, created_at + approve button (admin/manager) 3. Special Budget — form: add special budget, allocate ไป unit, แสดง remaining per approval สีตาม financial colors: remaining=#0284C7, exceeded=#B91C1C | Transfer ทำงาน Movement list + approve ครบ Special budget flow ถูก | 05, 06, 09 |

Phase 7: Sales Entry (หน้าสำคัญที่สุด)

Dependencies: Phase 5 (Promotion Items) + Phase 6 (Budget Engine)

Outcome: Sales Entry ทำงานครบทุก Section — บันทึกขาย, คำนวณ profit real-time, budget movements สร้างถูกต้อง

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Section 1: Unit Information | สร้าง SalesEntryComponent — Section 1: • mat-select เลือก Unit → auto-fill: base_price, unit_cost, appraisal_price • Fields: customer_name, salesperson, sale_date (mat-datepicker) • เลือก Unit → trigger load Section 2, 3A, 3B | เลือก Unit แล้ว auto-fill ถูกต้อง Sale date default = วันนี้ | 12 |
| 2 | Section 2: Available Budget + Inline Allocation | Section 2 — แสดงงบประมาณทุก source: • UNIT_STANDARD: จาก project_units.standard_budget (read-only) • PROJECT_POOL: จาก unit_budget_allocations • MANAGEMENT_SPECIAL: จาก unit_budget_allocations • CAMPAIGN_SUPPORT: จาก unit_budget_allocations • แต่ละ source: แสดง allocated ¦ used ¦ remaining • ปุ่ม [+ ตั้งงบ] สำหรับ 3 source ล่าง → เปิด Inline Allocation Dialog — Fields: amount, note → สร้าง unit_budget_allocations + budget_movement — Real-time update Section 2 | แสดง 4 sources ถูกต้อง Inline Allocation dialog ทำงาน Real-time update | 09, 12 |
| 3 | Section 3A: Standard Promotion Items | Panel 3A — auto-load items ที่ is_unit_standard=true + ผ่าน eligibility: • Eligibility check: house_model, date range, unit (AND logic, ว่าง=ทั้งหมด) • Columns: Name (read-only), Category, Max, Used (editable), Convert to Discount (checkbox สำหรับ premium), Funding (UNIT_STANDARD locked), Remark • Calculated items: แสดง formula label + คำนวณ auto — ถ้า base_field=manual_input → แสดง input field • Sort: sort_order ASC → name ASC (Thai locale) • Used default: calculated→formula value, fixed→default_used_value/max_value • Convert to Discount: เฉพาะ category=premium → effective_category=discount | Auto-load items + eligibility filter ถูกต้อง Calculated items คำนวณถูก Convert to Discount เปลี่ยน effective_category | 02, 12, 13 |
| 4 | Section 3B: Additional Promotion Items | Panel 3B — dropdown เลือก items ที่ is_unit_standard=false + ผ่าน eligibility: • ปุ่ม + เพิ่มรายการ → mat-select dropdown (ซ่อน items ที่เลือกแล้ว) • ปุ่ม ลบ ต่อแถว • Columns: Name (dropdown), Category, Max, Used (editable), Funding Source (dropdown: PROJECT_POOL/MANAGEMENT_SPECIAL/CAMPAIGN_SUPPORT), Remark • ไม่มี Convert to Discount (เฉพาะ Panel 3A) • ต้อง allocate budget source ก่อนถึงจะใช้ได้ • Disabled/warning ถ้า source ไม่ได้ allocate หรืองบหมด | Dropdown filter + hide selected ทำงาน Add/Delete ถูกต้อง Budget source validation ถูก | 02, 12 |
| 5 | Section 4: Real-time Summary | Section 4 — Summary Panel คำนวณ real-time จาก signals: • Base Price • Total Discount = SUM(used_value WHERE effective_category=discount) • Net Price = Base - Discount • Unit Cost • Promo Cost = SUM(used_value WHERE effective_category=premium) • Expense Support = SUM(used_value WHERE effective_category=expense_support) • Total Promo Burden = Promo Cost + Expense Support • Total Cost = Unit Cost + Total Promo Burden • Profit = Net Price - Total Cost • Budget Used / Budget Remaining per source สี: Profit สีเขียว (#16A34A), Loss สีแดง (#DC2626) LIVE badge แสดงว่าคำนวณ real-time | สูตรคำนวณถูกต้องทุกค่า เปลี่ยน used_value → summary update ทันที Test Cases 1-4 ผ่าน | 02, 10, 12 |
| 6 | Save Sales Transaction | POST /api/sales-transactions: • Validation: ไม่มี duplicate promotion_item_id, used_value <= max_value, SUM per source <= budget remaining, ต้อง allocate ก่อนใช้ • บันทึก sales_transactions + sales_transaction_items (เฉพาะ used_value > 0) • สร้าง budget_movements: USE/SPECIAL_BUDGET_USE per item • status = pending ถ้า approval_required, มิฉะนั้น approved • Generate sale_no จาก NumberSeriesService • Update unit status → sold, set customer_name, sale_date | บันทึกสำเร็จ + movements สร้างถูก Validation reject กรณี over-budget sale_no generate ถูกต้อง Test Cases 1-11 ผ่าน | 02, 04, 10, 12, 14 |
| 7 | Sales Transaction List + Edit | สร้าง SalesTransactionListComponent: • mat-table: sale_no, unit, customer, net_price, profit, status, date • คลิก → เปิด SalesEntry ใน edit mode • Edit: แก้ used_value → recalculate + update movements • role filter: sales เห็นเฉพาะของตัวเอง, admin/manager เห็นทั้งหมด | List แสดงถูก Edit recalculate ถูก Role filter ทำงาน | 04, 05, 12 |

Phase 8: Reports, Settings & Polish

Dependencies: Phase 7 (Sales Entry)

Outcome: Dashboard สมบูรณ์, Reports, Number Series Settings, Testing ครบ — พร้อม Production

| # | Task | Prompt / Instructions | Verification | Ref Docs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard Enhancement | ปรับปรุง DashboardComponent: • Summary cards: Total Sales, Total Discount, Total Profit, Promo Cost, Remaining Budget • Charts (optional): ยอดขายรายเดือน, budget utilization • Quick links: ไป Sales Entry, Budget Management • ข้อมูลจาก API aggregate queries | Cards แสดงข้อมูลถูกต้อง Charts render ถูก (ถ้ามี) | 06 |
| 2 | Reports Page | สร้าง ReportsComponent ออกรายงาน: • Sales Report: รายการขายทั้งหมด + filter by date range, unit, salesperson • Budget Report: สรุปงบ allocated/used/remaining per source per unit • Promotion Usage Report: สรุปการใช้ promotion items • Export Excel (xlsx) สำหรับทุกรายงาน • role: ทุก role ดูได้ ยกเว้น viewer ดูได้เฉพาะ dashboard+reports | ทุกรายงานแสดงถูก Excel export ทำงาน filter ถูกต้อง | 05 |
| 3 | Number Series Settings | สร้าง NumberSeriesListComponent: • mat-table: document_type, prefix, format, next_number, reset_cycle • Edit dialog: prefix, separator, year_format, year_separator, running_digits, reset_cycle — Real-time preview: แสดง next 3 numbers + post-reset example — Manual next_number adjustment with warning — Toggle active/inactive • POST /api/number-series/preview ดู preview • Number Series auto-created per project (ไม่มี create/delete) | Preview ถูกต้อง Edit + save ทำงาน Warning แสดงเมื่อแก้ next_number | 05, 14 |
| 4 | NumberSeriesService (Backend) | สร้าง app/Services/NumberSeriesService.php: • generate(project_id, document_type) → formatted number • Logic: SELECT FOR UPDATE → check reset → format → increment → log → COMMIT • Pattern: {prefix}{separator}{year}{month?}{year_separator}{running} • Year formats: YYYY_BE, YYYY_AD, YY_BE, YY_AD, NONE • Reset cycles: YEARLY, MONTHLY, NEVER • Concurrency: row lock ป้องกัน duplicate | Generate ถูกต้องทุก format Reset ทำงานเมื่อข้ามปี/เดือน Concurrent test ไม่ duplicate | 14 |
| 5 | Comprehensive Testing | ทดสอบครอบคลุมตาม docs/10-test-scenarios.md: • Case 1-4: Discount, Premium, Expense Support, Premium Convert • Case 5-6: Budget Pool Transfer (Return + Allocate) • Case 7-9: Special Budget (Use + Return) • Case 10-11: Approval Toggle (auto-approve vs pending) • Cross-check: balance = SUM(approved movements) ทุกครั้ง • Edge cases: over-budget, over-max, duplicate items, unauthorized access Backend: PHPUnit tests Frontend: Component tests (Jest/Karma) | Test Cases 1-11 ผ่านทั้งหมด Balance integrity check ผ่าน Edge cases handled ถูกต้อง | 10 |
| 6 | UI Polish & Responsive | ตรวจสอบ + แก้ไข UI ทั้งระบบ: • Color consistency: primary #2563EB, financial colors ตาม doc 06 • Typography: Inter + Noto Sans Thai, sizes ตาม spec • Mobile responsive: sidebar collapse, tables → cards, stack layout • Loading states: mat-progress-spinner ทุก API call • Error handling: snackbar messages ภาษาไทย • Empty states: แสดงข้อความเมื่อไม่มีข้อมูล • Validation messages: ภาษาไทย ทุก form | สี, font, spacing ถูกต้อง Mobile responsive ทุกหน้า Error messages ภาษาไทย | 06, 09 |

# เอกสารอ้างอิง (Reference Docs)

ทุกไฟล์อยู่ใน /docs/ — บอก Claude Code ให้อ่านก่อนเริ่มแต่ละ task

| # | ชื่อเอกสาร | เนื้อหา |
| --- | --- | --- |
| 01 | System Overview | ภาพรวมระบบ, tech stack, modules |
| 02 | Business Rules | สูตรกำไร, categories, premium convert, eligibility |
| 03 | Database Schema | ทุกตาราง + columns + FK constraints |
| 04 | API Specification | ทุก endpoint + request/response format |
| 05 | Frontend Spec | Components, screens, UI behavior |
| 06 | UI Theme & Design | Colors, typography, layout, Angular Material mapping |
| 07 | Master Data | Projects, House Models, Units specs |
| 08 | Authentication | JWT, RBAC, roles, guards, lockout, setup |
| 09 | Development Rules | Docker, commands, coding rules, environment |
| 10 | Test Scenarios | 11 test cases + expected results |
| 11 | Bottom Line Import | Excel upload, mapping, backup, rollback |
| 12 | Sales Entry Panels | 4 sections, eligibility, formulas, save logic |
| 13 | Fee Formula Management | Calculated items, policies, matching, tester |
| 14 | Number Series | Pattern, generation, concurrency, reset |

## Docker Commands Quick Reference

| Command | Description |
| --- | --- |
| docker compose up -d | Start all services |
| docker compose down | Stop all services |
| docker compose logs -f promo_frontend | Watch Angular logs |
| docker compose logs -f promo_php | Watch PHP logs |
| docker exec promo_php php spark migrate | Run DB migrations |
| docker exec promo_php php spark migrate:rollback | Rollback migrations |
| docker exec promo_php php spark db:seed | Run seeders |
| docker exec promo_php composer install --working-dir=/var/www/backend | Install PHP deps |
| docker compose restart promo_frontend | Restart Angular |
| docker compose restart promo_php | Restart PHP (clear opcache) |