PromoControl

Promotion & Budget Management System

แผนพัฒนาระบบ (Development Plan)

แบ่งตามระยะการพัฒนา (Phase-based)

Version 1.0

14 มีนาคม 2569

Technology Stack: CodeIgniter 4 + Angular 21 + MySQL

# ภาพรวมแผนพัฒนา

ระบบ PromoControl แบ่งการพัฒนาออกเป็น 8 Phase โดยเรียงตาม Dependency เพื่อให้แต่ละ Phase ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถ demo และทดสอบได้ทุก Phase:

| Phase | ชื่อ | ขอบเขต | ผลลัพธ์หลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastructure & Database | Docker, MySQL, Migrations, Seed | รัน docker compose up ได้ |
| 2 | Authentication & Users | JWT, RBAC, Guards, User CRUD | Login + จัดการ User ได้ |
| 3 | Master Data | Projects, House Models, Units | CRUD + เลือกโครงการได้ |
| 4 | Bottom Line Import | Excel Upload, Mapping, Backup | Import ราคาต้นทุนได้ |
| 5 | Promotion & Formula | Promotion Items, Formulas, Policies, Eligibility | จัดการของแถม + สูตรคำนวณได้ |
| 6 | Budget Engine | Movements, Pool, Inline Allocation | ระบบงบประมาณทำงานได้ |
| 7 | Sales Entry | หน้าจอหลัก Panel 3A/3B, คำนวณกำไร | บันทึกขายครบวงจรได้ |
| 8 | Reports, Settings & Polish | Dashboard, Number Series, Testing | ระบบพร้อมใช้งานจริง |

แต่ละ Phase ออกแบบเพื่อให้ ทำ Backend + Frontend + Test ครบจบใน Phase เดียวกัน ไม่แยก Backend ทั้งหมดแล้วค่อยทำ Frontend เพราะจะทดสอบ integration ได้ทันที

Phase 1: Infrastructure & Database

ต้องทำเสร็จก่อน: ไม่มี (เริ่มต้น)

ผลลัพธ์สะสม: docker compose up แล้วระบบพร้อมใช้งาน มี DB schema ครบทุกตาราง

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Docker Compose | ตั้งค่า docker-compose.yml: MySQL 8, PHP-FPM (CI4), Angular 21, Nginx reverse proxy, phpMyAdmin | docker-compose.yml, Dockerfile × 2 | 09 |
| 1.2 | CI4 Project Setup | สร้างโปรเจค CodeIgniter 4, ตั้งค่า .env, database config, CORS filter | backend/ folder | 09 |
| 1.3 | Angular Project Setup | สร้างโปรเจค Angular 21 + Material 21 + Tailwind 3, ตั้งค่า theme, SvgIconComponent | frontend/ folder | 06, 09 |
| 1.4 | Nginx Config | ตั้งค่า reverse proxy: /api/* → PHP, /* → Angular | default.conf | 09 |
| 1.5 | Database Migrations | สร้าง migration ทุกตาราง: users, projects, house_models, project_units, promotion_item_master, fee_formulas, fee_rate_policies, budget_movements, sales_transactions, number_series และตารางอื่นทั้งหมด | Migrations × 15+ | 03 |
| 1.6 | Seed Data | สร้าง seed: admin user, demo project, house models, units, promotion items สำหรับทดสอบ | Seeders | 03, 10 |
| 1.7 | ทดสอบ Infrastructure | ทดสอบ docker compose up/down, เชื่อมต่อ DB, migrate, API health check | ผ่าน 100% | — |

Phase 2: Authentication & User Management

ต้องทำเสร็จก่อน: Phase 1 (Infrastructure + DB)

ผลลัพธ์สะสม: Login, JWT refresh, RBAC, Admin setup, User CRUD + Project assignment ทำงานครบ

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | AuthService (Backend) | login(), refresh(), logout(), checkSetup(), setup(), generateAccessToken(), hashPassword() ตาม doc 08 | AuthService.php | 08 |
| 2.2 | JWT Middleware | JwtAuthFilter: ตรวจ Bearer token, decode, เช็ค is_active, set ข้อมูล user ลง request | JwtAuthFilter.php | 08 |
| 2.3 | RoleFilter + AccessLevelFilter | RoleFilter: ตรวจ role, AccessLevelFilter: ตรวจ project access_level (view/edit) | Filters × 2 | 08 |
| 2.4 | Auth API Routes | ลงทะเบียน routes: check-setup, setup, login, refresh, logout, me, change-password | Routes.php | 04, 08 |
| 2.5 | User CRUD API | GET/POST/PUT/DELETE /api/users, assign projects, reset password (เฉพาะ admin) | UserController.php | 04, 08 |
| 2.6 | Login Page (Frontend) | LoginPageComponent + SetupAdminDialogComponent: เช็ค check-setup, login form, ปุ่มสร้าง Admin | Angular components | 05, 06, 08 |
| 2.7 | Auth Interceptor + Guards | authInterceptor: auto-attach token + 401 refresh, AuthGuard, ProjectGuard, RoleGuard, AccessLevelGuard | Interceptor + Guards | 05, 08 |
| 2.8 | Project Selection Page | ProjectSelectionPageComponent: grid cards, เลือกโครงการ, auto-select, ProjectService signals | Angular component | 05, 06 |
| 2.9 | User Management Page | UserListComponent: mat-table, dialog สร้าง/แก้ไข user, role selector, project chips + access level | Angular component | 05, 08 |
| 2.10 | Layout Components | AppLayoutComponent, SidebarMenuComponent (พร้อม project badge + เมนูตาม role), TopNavigationComponent | Angular components | 06 |
| 2.11 | ทดสอบ Authentication | ทดสอบ login, refresh, RBAC, access level, lockout, setup flow ครบทุก case | ผ่าน 100% | 10 |

Phase 3: Master Data CRUD

ต้องทำเสร็จก่อน: Phase 2 (Auth + Layout)

ผลลัพธ์สะสม: CRUD โครงการ, แบบบ้าน, ยูนิต พร้อมกรองข้อมูลจากแบบบ้าน + CSV import

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Projects API | CRUD + business rules: unique code, soft-delete (ถ้าไม่มี units), pool_budget, Number Series auto-create เมื่อสร้างโครงการ | ProjectController.php | 04, 07 |
| 3.2 | House Models API | CRUD + unique(project_id, code), ลบได้เฉพาะไม่มี units, GET by project | HouseModelController.php | 04, 07 |
| 3.3 | Units API | CRUD + house_model prefill defaults, budget movement on standard_budget change, status transitions, CSV bulk import | UnitController.php | 04, 07 |
| 3.4 | Projects Page (Frontend) | ProjectListComponent + dialog, ProjectDetailComponent: summary cards, เชื่อม units/budget | Angular components | 05, 07 |
| 3.5 | House Models Page | HouseModelListComponent + dialog, HouseModelDetailComponent: unit list, สร้างยูนิตจากแบบ | Angular components | 05, 07 |
| 3.6 | Units Page | UnitListComponent + dialog: filter, status chips, budget summary (derived), CSV import พร้อม template download | Angular components | 05, 07 |
| 3.7 | ทดสอบ Master Data | CRUD ทุกตาราง, validation, unique constraints, cascade rules, project-scoped filtering | ผ่าน 100% | 10 |

Phase 4: Bottom Line Import

ต้องทำเสร็จก่อน: Phase 3 (Master Data — ต้องมี projects + units ก่อน)

ผลลัพธ์สะสม: Import ราคาต้นทุน + ราคาประเมินจาก Excel, Backup/Rollback, Column Mapping Presets

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Upload & Parse API | POST /api/bottom-lines/upload: รับไฟล์ Excel, parse ด้วย PhpSpreadsheet, return preview + detected columns | BottomLineController.php | 04, 11 |
| 4.2 | Import & Backup API | POST /api/bottom-lines/import: backup table, สร้าง dynamic table, match unit_code, อัปเดต unit_cost + appraisal_price | BottomLineService.php | 04, 11 |
| 4.3 | Rollback API | POST /api/bottom-lines/{key}/rollback: restore จาก backup table, อัปเดต status | BottomLineService.php | 04, 11 |
| 4.4 | Mapping Presets API | CRUD /api/bottom-line-mappings: save/load/default per project | MappingController.php | 04, 11 |
| 4.5 | Import Stepper (Frontend) | MatStepper 4 steps: Upload → Mapping → Review → Result, พร้อม summary cards + status chips | Angular component | 05, 11 |
| 4.6 | Import History Page | mat-table: import key, ไฟล์, records, status, actions (view detail + rollback) | Angular component | 05, 11 |
| 4.7 | Mapping Presets Page | mat-table + dialog: จัดการ preset, ตั้ง/ยกเลิก default | Angular component | 05, 11 |
| 4.8 | ทดสอบ Bottom Line | Import สำเร็จ, match/unmatched, rollback, mapping presets, สิทธิ์ | ผ่าน 100% | 10, 11 |

Phase 5: Promotion Items & Fee Formulas

ต้องทำเสร็จก่อน: Phase 3 (Master Data — ต้องมี house_models + units สำหรับ eligibility)

ผลลัพธ์สะสม: จัดการรายการของแถม + เงื่อนไข + สูตรคำนวณ + มาตรการรัฐ + ทดสอบสูตร

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Promotion Items API | CRUD /api/promotion-items: พร้อม eligibility (house_models[], units[], dates, sort_order), junction tables sync | PromotionItemController.php | 04, 02 |
| 5.2 | Fee Formulas API | CRUD /api/fee-formulas: ผูกกับ promotion_item, auto-update value_mode, formula preview | FeeFormulaController.php | 04, 13 |
| 5.3 | Fee Rate Policies API | CRUD + toggle /api/fee-rate-policies: conditions JSON, date range, priority, override rate | PolicyController.php | 04, 13 |
| 5.4 | Formula Calculation Service | PromotionCalculationService: calculateFormulaValue(), resolveEffectiveRate(), evaluateConditions() ตาม doc 12 | CalculationService.php | 02, 12 |
| 5.5 | Formula Tester API | POST /api/fee-formulas/test + test-batch: ทดสอบสูตรกับยูนิตจริง/สมมติ, policy matching detail | TesterController.php | 04, 13 |
| 5.6 | Promotion Items Page | mat-table + dialog: category, value_mode, eligibility section (radio + multi-select + datepicker + sort_order) | Angular component | 05, 02 |
| 5.7 | Fee Formulas Page | CRUD dialog: base_field, rate, buyer_share, formula preview, link to promotion item | Angular component | 05, 13 |
| 5.8 | Policies Page | mat-table + dialog: conditions builder (UI-based), date range, override rate, status chips | Angular component | 05, 13 |
| 5.9 | Formula Tester Page | เลือกยูนิต/กรอกค่า, แสดงผลคำนวณทุกขั้นตอน, ตารางเปรียบเทียบ, batch test + export Excel | Angular component | 05, 13 |
| 5.10 | ทดสอบ Promotion & Formula | CRUD, eligibility filter, formula calculation, policy matching, tester ตาม test scenarios doc 10 | ผ่าน 100% | 10, 13 |

Phase 6: Budget Engine

ต้องทำเสร็จก่อน: Phase 3 (Master Data) — สามารถทำพร้อมกับ Phase 5 ได้

ผลลัพธ์สะสม: ระบบงบประมาณครบ: Movement Ledger, Budget Transfer, Pool, Inline Allocation, Approval

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | BudgetMovementService | สร้าง movement ทุกประเภท: ALLOCATE, USE, RETURN, ADJUST, SPECIAL_BUDGET_*, คำนวณ balance จาก SUM(movements) | BudgetMovementService.php | 02, 09 |
| 6.2 | Budget API | GET/POST /api/budget-movements, budget summary per unit/project, approval flow | BudgetController.php | 04 |
| 6.3 | Budget Transfer API | โอนงบระหว่างยูนิต: สร้าง 2 movements (RETURN + ALLOCATE) ใน transaction เดียวกัน | BudgetTransferService.php | 02 |
| 6.4 | Approval System | ตรวจ project.approval_required: true → pending, false → auto-approved, approve/reject action | ApprovalService.php | 02 |
| 6.5 | Budget Movement Page | mat-table: ประวัติทั้งหมด, filter by date/type/unit, sort + paginator | Angular component | 05 |
| 6.6 | Budget Transfer Page | ฟอร์มโอนงบ: เลือก source/dest unit, จำนวนเงิน, confirmation dialog | Angular component | 05 |
| 6.7 | Special Budget Page | จัดการงบผู้บริหาร: approval workflow, status chips | Angular component | 05 |
| 6.8 | ทดสอบ Budget Engine | Movement ทุกประเภท, balance derive, overflow guard, approval toggle, transfer ตาม test cases 5-11 | ผ่าน 100% | 10 |

Phase 7: Sales Entry (หน้าจอหลัก)

ต้องทำเสร็จก่อน: Phase 5 (Promotion Items + Formulas) + Phase 6 (Budget Engine)

ผลลัพธ์สะสม: บันทึกขายครบวงจร: Panel 3A/3B, Inline Budget, คำนวณกำไร real-time, Number Series

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Sales Transaction API | POST/PUT /api/sales-transactions: บันทึกขาย + items + budget movements ใน transaction เดียว | SalesController.php | 04 |
| 7.2 | Number Series Service | generateNumber(): SELECT FOR UPDATE, reset cycle, log generation, auto-create on project create | NumberSeriesService.php | 14 |
| 7.3 | Profit Calculation Service | calculateProfit(): net_price, total_discount, total_promo_cost, total_expense_support, total_cost, profit ตามสูตรหลัก | CalculationService.php | 02 |
| 7.4 | Sales Entry — Section 1+2 | UnitInfoSection + BudgetOverviewSection: เลือกยูนิต, แสดงงบ 4 แหล่ง, InlineBudgetDialog | Angular components | 05, 12 |
| 7.5 | Sales Entry — Panel 3A | PremiumPromotionPanel: auto-load is_unit_standard + eligibility filter + sort_order, calculated items, formula display | Angular component | 12 |
| 7.6 | Sales Entry — Panel 3B | AdditionalPromotionPanel: dropdown (eligible + no duplicate), funding source selector, manual_input สำหรับ calculated | Angular component | 12 |
| 7.7 | Sales Entry — Section 4 | SummarySection: real-time signals, profit color, total_promo_burden, budget used/remaining | Angular component | 12 |
| 7.8 | Inline Budget Allocation | InlineBudgetDialog: ตั้งงบผูกยูนิต สร้าง unit_budget_allocations + budget_movements | Angular component | 12 |
| 7.9 | ทดสอบ Sales Entry | ทดสอบ test cases 1-11 ครบ: discount, premium, expense_support, conversion, calculated items, budget validation | ผ่าน 100% | 10, 12 |

Phase 8: Reports, Settings & Polish

ต้องทำเสร็จก่อน: Phase 7 (Sales Entry — ต้องมีข้อมูลจริงจึงทำ dashboard ได้)

ผลลัพธ์สะสม: ระบบพร้อมใช้งานจริง: Dashboard, Reports, Number Series, Dark Mode, Performance

| # | งาน (Task) | รายละเอียด | ผลลัพธ์ (Output) | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Dashboard | DashboardCardComponent × 5+: Total Sales, Discount, Profit, Promo Cost, Budget Remaining แยกตามแหล่งงบ | Angular component | 05, 06 |
| 8.2 | Budget Dashboard | สรุปงบระดับโครงการ: 4 แหล่งงบ, ตั้งงบ/ใช้ไป/คงเหลือ, derive จาก movements | Angular component | 12 |
| 8.3 | Reports Module | รายงานยอดขาย, รายงานงบประมาณ, รายงานกำไร พร้อม export Excel | Angular + API | 05 |
| 8.4 | Number Series Settings | หน้าตั้งค่า: mat-table + edit dialog, real-time preview 3 ลำดับ + ตัวอย่างหลัง reset | Angular component | 05, 14 |
| 8.5 | Number Series API | GET/PUT /api/number-series, preview, generate (row lock), logs | NumberSeriesController.php | 04, 14 |
| 8.6 | Unit Promotion Setup | UnitPromotionSetup: ตั้งค่าโปรโมชั่นระดับยูนิต | Angular component | 05 |
| 8.7 | Dark Mode (ถ้าทำ) | สลับ theme light/dark, รักษา financial color indicators | CSS + Toggle | 06 |
| 8.8 | Mobile Responsive | ปรับทุกหน้าจอให้ใช้งานบนมือถือได้: sidebar drawer, stacked layout, card tables | CSS + Responsive | 06 |
| 8.9 | Performance Optimization | Lazy loading routes, pagination API, virtual scroll สำหรับตารางใหญ่, caching | Angular + Backend | — |
| 8.10 | E2E Testing & QA | ทดสอบครบวงจร: auth flow, CRUD, import, บันทึกขาย end-to-end, permission matrix, edge cases | ผ่าน 100% | 10 |

# Dependency Diagram

แผนภาพแสดงลำดับการทำงานและ dependency ระหว่าง Phase:

Phase 1: Infrastructure & Database

│

Phase 2: Authentication & Users

│

Phase 3: Master Data (Projects, House Models, Units)

├─────────────────┬─────────────────┐

│                 │                 │

Phase 4          Phase 5          Phase 6

Bottom Line      Promotion        Budget Engine

│                 │                 │

│                 └───────┬─────────┘

│                Phase 7: Sales Entry

│                       │

└───────────────────────┘

Phase 8: Reports, Settings & Polish

## หมายเหตุ

• Phase 4, 5, 6 สามารถทำพร้อมกันได้ (แยกคนทำได้) เพราะทั้ง 3 Phase ต้องการแค่ Phase 3 เสร็จเท่านั้น

• Phase 7 ต้องรอ Phase 5 + 6 ทั้งคู่ เพราะหน้า Sales Entry ใช้ทั้งของแถมและงบประมาณ

• Phase 8 รวมงานที่ต้องมีข้อมูลจริงในระบบก่อน (Dashboard, Reports) และงาน polish ทั่วไป

• ทุก Phase มีงานทดสอบเป็นงานสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าผ่านแต่ละ Phase ก่อนไป Phase ถัดไป

## เอกสารอ้างอิงทั้งหมด

| Doc | ชื่อ | อธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 01 | System Overview | ภาพรวมระบบ, tech stack, modules |
| 02 | Business Rules | สูตรคำนวณกำไร, categories, eligibility, budget rules |
| 03 | Database Schema | โครงสร้างตารางทั้งหมด + relationships |
| 04 | API Specification | REST endpoints ทุกโมดูล |
| 05 | Frontend Specification | Angular components, screens, flows |
| 06 | UI Theme & Design | Color palette, typography, layout, components mapping |
| 07 | Master Data | Projects, House Models, Units — CRUD + business rules |
| 08 | Authentication | JWT, RBAC, guards, user management |
| 09 | Development Rules | Coding conventions, Docker, คำสั่ง |
| 10 | Test Scenarios | 11 test cases + validation rules |
| 11 | Bottom Line Import | Excel import, backup, rollback, mapping |
| 12 | Sales Entry Panels | Panel 3A/3B, calculated items, budget, summary |
| 13 | Fee Formula Management | Formula CRUD, policies, tester |
| 14 | Number Series | เลขที่เอกสารอัตโนมัติ, concurrency |